スクラムはじめました

トラスティア株式会社、アジャイル札幌　阿部 智紀

アジャイルな開発手法の１つである「スクラム」を本格的に導入しました。

スクラムをはじめて２ヶ月くらいですが、少しずつ履歴が溜まり始め、
やってみて見えてきたことがたくさん出てきました。
チームも良い開発（楽しく開発し、価値のあるものをお客様に提供する）
ができるチームへと確実に改善されていることを実感しています。

今回の記事では、
スクラムを実践している中で実際にやってみたことや感じたことを
数回に分けて発信していきます。
※本やネットに書いていないようなことを伝えたいです


～導入編～
きっかけは
これまでもスクラムの要素を取り入れながら改善を行ってきましたが、
正しい認識＆理解の上で実践できているという確信が得られず、
試行錯誤を繰り返して実践してきました。
そんなとき、
2013年11月に我社で２人の [認定スクラムマスター] が誕生しました。
これがスクラムの本格導入へ行動を移すための大きな後ろ盾になりました。
（札幌では数少ない 認定スクラムマスター だと思います）

さっそくスクラムを導入すると明言するわけですが、
スクラムを経験してきたメンバが居る訳でもなく、中にはスクラムの知識が
まったく無いメンバもいるため、スタートラインに立つことが難しいように
思えました。（多くの人が導入に踏み切れない最初の壁ですかね）

そこで最初に考えた仕掛けが、
スクラムの用語をまったく使わないことでした。
メンバがこれまでの経験や知識を応用できるような言葉を使い、
難しい概念を出さないことで、メンバの不安要素を消した訳ですね。

ちなみに、チームメンバは 7名 で、遠隔で作業しているメンバを含んでいます。
（幸いなことに、スクラムガイドで推奨している 7±2名 にピッタリ）

具体的には、
○やるべきことをまとめておこう　・・・【成果物(アーチファクト)】
　これまで、お客様からの要求や不具合、環境改善の活動など、
　やるべきことが分散されて管理していましたが、
　どれもやるのはチームなので、ひとつにまとめて管理しましょう。

　・[要件一覧] と呼ぶもの　・・・【プロダクトバックログ】
　　やるべきことすべてをExcelに一覧形式で記入していきます。
　　但し、ここでの内容として必ず記入する項目を決めています。
　　　◆ターゲット --- 誰がほしいのか
　　　◆要件         --- 何がほしいのか＋その理由
　　　◆完了条件 --- どうすれば終わりなのか
　　　◆納品時期 --- いつほしいのか

　・[作業一覧] と呼ぶもの　・・・【スプリントバックログ】
 　　[要件一覧]の項目のうち、今回のイテレーション（【スプリント】）で
　　行うと決めた項目を、作業タスクに分解してExcelに記入します。
　　　◆[要件一覧]の項目 --- [要件一覧]と紐付け
　　　◆ タスク                    --- やるべき作業
　　　◆担当                       --- 誰がやるか
　　　◆予定工数               --- どれだけかかるか

　大切なことを漏らさずに、わかりやすい言葉で表現することで、
　どのメンバもすんなり理解ができていたのがGoodでした。

～導入編～　つづき
○だれがやるのか　・・・【役割(ロール)】
　スクラムの定義では
　　【プロダクトオーナー】【開発チーム】【スクラムマスター】
　と、完全に分けて実践することになっていますが、
　導入とういことで、最初から完全に分けるのではなく、
　　◆[要件一覧]の優先順を決める人・・・１人
　　◆[開発]をする人・・・全員
　と決め、
　スクラムマスター的な役割は全員で持ち回りにしました。

　これによって、実際に体験しながらスクラムマスターの仕事を習得
　していくことを目的としています。
　最初から枠にはめてガチガチに進めるのではなく、今までの活動に
　少し改善を加えたイメージで進める方が、より自分達に合った改善
　が生まれてきます。

○やってみよう　・・・【活動(セレモニー)】
　まずはスプリント期間を１週間と決めました。
　これは現在のプロダクトが、状況によってやることの優先順が
　日々変わっていくため、スクラムの定義でいう 1week～4week
　の最小単位ではじめることにしました。

　スプリントの開始は火曜日、終了は月曜日です。
　これはメンバ全員がわりと揃う日が 月曜日と火曜日であった
　ということだけです。

　・計画その１　・・・【スプリントプランニング Part1】
　　[要件一覧]の整理＆確認と次のスプリントでやる項目を決めます。
　　　◆[要件一覧]の追加された項目の内容を共有
　　　◆[要件一覧]の追加された項目の規模を見積る
　　　◆[要件一覧]の優先順を決める（変更する）
　　　◆次のスプリント内でやる項目を決める

　・計画その２　・・・【スプリントプランニング Part2】
　　[作業一覧]の作成をします。
　　　◆スプリントでやる項目の作業タスクを洗い出す
　　　◆ 作業タスクの作業工数を見積る

　１日のうち作業タスクにかける時間を 6h で計画します。
　（6hという単位は過去実績からの感覚的なものであって、
　　今後改善するための最初の基準としました）

　計画その１＆その２の終わりには、
　　計画したことをスプリント内でやり遂げられる！
　という自信をチーム全員で共有できることに価値を置きます。

～導入編～　つづき
○やってみよう　・・・【活動(セレモニー)】
　前回は「計画その１」「計画その２」でしたが、そのつづきです。

　・朝会　・・・【デイリースクラム】
　　朝９時からスタンドアップミーティング形式で行います。
　　　◆ 昨日やったこと
　　　◆今日やること
　　　◆困っていること 
　　その他に、夕方４時には夕会も実施しはじめました。
　　他のメンバの状況を把握することで、自分の動き方を
　　変えることができる。そして、リズムを作ることで、
　　ムダな残業をしない。ことが目的です。

　・情報共有　・・・【プロダクトバックログリファインメント】
　　日々変化する状況に合わせて、新しい情報により優先順が
　　変更になったり、新しい要件が発生したときには、すぐさま
　　メンバ全員で集まって情報共有をします。
　　　◆新規項目の内容把握
　　　◆優先順変更理由の共有
　　[要件一覧]にはメンバの誰でも項目を追加することを許容
　　していますが、優先順の変更はプロダクトオーナーが行います。
　　但し、必ずメンバ全員が納得するまでディスカッションします。

　・ふりかえり その１　・・・【スプリントレビュー】
　　スプリントでやると決めた[要件一覧]が完了したかを確認します。
　　　◆完了の確認
　　　◆バーンダウンの確認
　　　◆完了した項目の規模の合計確認　⇒ベロシティの計測
　　スプリントで自分達がやり遂げた実感をメンバ全員で共有します。

　・ふりかえり その２　・・・【スプリントレトロスペクティブ】
　　スプリントのふりかえりをします。
　　ふりかえりはKPT方式で、特に制限をつけずに行います。
　　　◆K --- よかった
　　　◆P --- 改善すべき
　　　◆T --- やってみる
　　　◆H --- うれしかった

ここまで挙げた「２つの成果物」「３つの役割」「６つの活動」を
抑えつつ、スクラムの定義とは別に大事にしていることがあります。

それは、メンバ間の対話を多くすることです。

向かうべき方向をメンバ全員でイメージしてみんなで進む！
これからも忘れずに進めていきたいところです。

前回までは、スクラムをどうやって導入していったかを書きました。
ここからは、実際にやってみて感じたことを表現していきます。
※やはり、本やネットに書かれていることを読んだだけでは
　吸収できないことが多いですね

 ～実践編～
○やってみて
　実際にスクラムを実践してみて感じたことは、
　「スクラム＝現場が良くなる」ではないということです。

　スクラムは、チームが抱えている問題を明らかにすることが
　大きな目的であるため、
　どんなにスクラムを定義通りに実践したとしても、それにより
　メンバの振る舞いが変わらなければ、いつまでも現場は
　良くならない。ということを実践して経験として得たことが
　チームにとっての大きな成果となりました。

　「スクラムをきっかけにして、メンバの振る舞いが変わる」
　という方が正しいですね。

○どんなところが良かったか
　・スコープの明確化
　　スプリントというタイムボックスで区切ることで、
　　やるべきことに集中できることが良いです。
　　これまでは、たくさんの要件の実現方法やリリース時期など、
　　多くのことに気を取られていたことがわかりました。

　・メンバ間の対話
　　スクラムをはじめてから、確実にメンバ間の対話が増えました。
　　作業に入る前のゴールを共有すること、解決策をメンバ間で
　　相談しあうこと、リリース前のクロスチェックで確認すべき点を
　　知識として伝授することなどが増えています。
　　一方通行の【指示】ではこうはなりませんね。

　・メンバが考える
　　問題点＆改善点が明らかになることで、メンバそれぞれが
　　どうやって問題を解決したら良いか、どうやって改善できるか、
　　を考えることが増えました。
　　メンバから出た改善策は次のスプリントからすぐにやってみて
　　さらに改善点を見つけるサイクルが生まれています。
　　先に進んでいる感がありますね。

まだまだ細かな発見もたくさんありましたが、ここでは代表的なもの
をピックアップして書いてみました。

～実践編～
○うまくいかないこと、改善が必要なこと
　・予定と実績
　　　予定と実績は必ずといって良いほど差がでます。
　　　作業へ入る前に十分な情報収集をして見積もったとしても
　　　やってみてわかることや、想定と違うことは多々あります。

　　　ここで注目したことは、
　　　予定（見積り）を正確にしていくことよりも、 実績として
　　　どのような問題が発生し、どうやって解決したか、そして、
　　　想定外の問題が発生したときにどうやって早く軌道修正を
　　　するか。という点に注力していくことにしました。

　　　見積りが適当で良いというわけではなく、予定はあくまでも
　　　予定であり、状況が変わればやることも変わってくるので、
　　　できるだけ早く問題点等を共有し、正しい方向へ向かう
　　　ための活動をしていこうという改善がメンバ全員で導き出した
　　　(現時点での)答えです。

　・活動にかける時間
　　　スクラムでは、計画を立てる時間やふりかえりに費やす時間が
　　　これまでよりも多くなることで、手を動かす時間が少なくなるため、
　　　活動に費やす時間を最適化する必要があります。
 
　　　ただし、時間を短くすることが良いことではなく、
　　　活動に時間をかけることで、メンバ全員での情報共有ができ、
　　　ゴールへの意識を一致させることがでるため、手を動かす時間を
　　　短縮（認識の相違により生まれる作業のムダを排除）することが
　　　できます。　　⇒まだ計測はしておらず感覚的なものですが。。。

　　　現時点でも、活動にかける時間が最適かどうかはわかりませんが、
　　　繰り返し状況に合わせてメンバ全員で最適化していきたいですね。

　・スクラムの基礎知識
　　　スクラムをはじめるにあたり、スクラムの知識が無いメンバも
　　　いる中ではじめたため、用語や方向性、進め方など、
　　　正しくスクラムを実施できているか不安な点もありました。

　　　スクラムを十分に勉強した上ではじめることでも良いですが、
　　　今回は、実際に進めながら知識を増やしていく方向ですので、
　　　例えば、１週間に１つまたは２つ程度の用語を変えていき、
　　　（[要件一覧]という呼び名を[プロバクトバックログ]と呼び変える等）
　　　かつ、以下のような、スクラムの定義を簡単にまとめたものを
　　　用意して常に見えるところに置いておくという仕掛けをしました。

　　　以下はスクラムの概要を簡単に表現したもの
　　　
 
ここで挙げてあるものは、たくさんある中の一部であって、よかったことも、
まだまだ改善する必要があることも、日々増えていっています。

ただ、スクラムをはじめたことで、日々出てくるHappyやProblemを
メンバ全員で共有して、チームとしてもっと良くしていこうという流れが、
今まで以上にでてきたことは大きな収穫であり、自分達の武器になっています。